ZTB — Zero Trust Bounties

Rapport Sprint 4 — Problèmes & Solutions

lib/abi · hooks · lib/ipfs · app/sponsor

Zouhair Elghouate — Frontend & Web3 — EMSI 2025/2026

# 1. Bilan Sprint 4 — Fichiers créés

| Fichier | Statut | Description |
| --- | --- | --- |
| lib/abi/ZTBEscrow.abi.ts | ✅ OK | ABI V4.3 complet — 3 fonctions, 2 events, 6 reads |
| hooks/useZTBContract.ts | ✅ OK | Hooks wagmi — createBounty, commitProof, submitProof |
| lib/ipfs.ts | ✅ OK | Stub IPFS — computeFileCID + computeBytesCID fonctionnels |
| app/sponsor/page.tsx | ✅ OK | 7 étapes complètes — wallet, WASM, bitmap, ECIES, reward, tx |
| app/hacker/page.tsx | ⏳ TODO | Prochaine étape Sprint 4 |
| lib/bonsai.ts | ⏳ TODO | Intégration cloud proving — après Guest Youssef |
| NEXT_PUBLIC_ESCROW_ADDRESS | 🔵 WAIT | En attente déploiement Ammar sur Sepolia |

# 2. Tableau Complet des Problèmes Rencontrés

| # | Fichier | Problème | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sponsor/page.tsx | JSX invalide — balise <a> Etherscan non fermée correctement | Ajout de la balise ouvrante manquante dans le bloc isSuccess |
| 2 | sponsor/page.tsx | Import useZTBContract nommé — useZTBContract is not a function à runtime | Passage à import par défaut : import useZTBContract from '@/hooks/useZTBContract' |
| 3 | hooks/useZTBContract.ts | Export nommé seulement — hook inaccessible en import default | Ajout de export default useZTBContract à la fin du fichier |
| 4 | sponsor/page.tsx | Connector MetaMask non trouvé — id === 'metaMask' trop strict | Recherche par nom : connectors.find(c => c.name.toLowerCase().includes('metamask')) ?? connectors[0] |
| 5 | sponsor/page.tsx | import useCallback non utilisé — warning TypeScript | Suppression de useCallback de l'import React |
| 6 | sponsor/page.tsx | import formatUnits non utilisé — warning TypeScript | Suppression de formatUnits de l'import viem |
| 7 | hooks/useZTBContract.ts | import sha256 non utilisé — warning TypeScript | Suppression de sha256 de l'import viem |
| 8 | hooks/useZTBContract.ts | Littéral BigInt 0n — erreur ES target dans tsconfig | Remplacement de 0n par BigInt(0) partout |
| 9 | lib/ipfs.ts | Uint8Array depuis SharedArrayBuffer — erreur type crypto.subtle | new Uint8Array(bytes) pour garantir un ArrayBuffer standard |
| 10 | lib/ipfs.ts | MODE_LABELS importé mais jamais utilisé dans sponsor/page.tsx | Suppression de MODE_LABELS de l'import ZTBEscrow.abi |
| 11 | @noble/curves v2.0.1 | Export secp256k1 inexistant — Module not found: Package path ./secp256k1 | Fixé version à 1.6.0 dans package.json |
| 12 | @noble/hashes | Export hkdf inexistant — Module not found: Package path ./hkdf | Fixé version à 1.6.1 dans package.json |
| 13 | wagmi v2 | @base-org/account manquant — Module not found | Ajout fallback webpack dans next.config.mjs |
| 14 | wagmi v2 | @coinbase/wallet-sdk manquant — Module not found | npm install @coinbase/wallet-sdk |
| 15 | wagmi v2 | @metamask/connect-evm manquant — Module not found | Nettoyage node_modules + package.json versions fixes + npm install |

# 3. Explication Détaillée de Chaque Problème

## Problème 1 — JSX invalide dans sponsor/page.tsx

Dans le bloc de succès de transaction, la balise ouvrante du lien Etherscan était manquante. Le JSX ne compilait pas.

Erreur

Unexpected token `main`. Expected jsx identifier → ./app/sponsor/page.tsx:40:1

Correction

// Avant — balise <a> mal formée href={`https://sepolia.etherscan.io/tx/${txHash}`} Voir sur Etherscan // Après — balise complète <a href={`https://sepolia.etherscan.io/tx/${txHash}`} target='_blank' rel='noreferrer' className='app-btn secondary fit-content' > Voir sur Etherscan → </a>

## Problème 2+3 — useZTBContract is not a function

Le hook était exporté seulement en named export. La page sponsor l'importait en default import, ce qui retournait undefined au lieu de la fonction.

Erreur runtime

TypeError: useZTBContract is not a function → app/sponsor/page.tsx

Correction dans hooks/useZTBContract.ts

// Ajouté à la fin du fichier export default useZTBContract

Correction dans app/sponsor/page.tsx

// Avant — import nommé incorrect import { useZTBContract } from '@/hooks/useZTBContract' // Après — import par défaut correct import useZTBContract from '@/hooks/useZTBContract'

## Problème 4 — Connector MetaMask non trouvé

La recherche stricte par id === 'metaMask' échouait selon les versions de wagmi et les environnements. Le bouton de connexion restait disabled.

Correction

// Avant — trop strict const metaMask = connectors.find(c => c.id === 'metaMask') // Après — robuste const metaMaskConnector = connectors.find(c => c.name.toLowerCase().includes('metamask')) ?? connectors[0]

💡  Le ?? connectors[0] est un fallback au cas où MetaMask n'est pas installé — évite un crash runtime.

## Problèmes 5, 6, 7 — Imports non utilisés

Plusieurs imports TypeScript inutilisés générant des warnings qui polluent la console et peuvent masquer de vraies erreurs.

Corrections appliquées

// sponsor/page.tsx — retiré import { useState } from 'react' // useCallback retiré import { parseUnits } from 'viem' // formatUnits retiré // hooks/useZTBContract.ts — retiré import { parseUnits, keccak256, encodePacked } from 'viem' // sha256 retiré

## Problème 8 — Littéraux BigInt 0n incompatibles

Le tsconfig.json de Next.js utilise un target interne différent de ES2020. Les littéraux BigInt comme 0n causaient des erreurs de compilation.

Correction

// Avant — littéral BigInt ES2020 query: { enabled: bountyId >= 0n } // Après — constructeur compatible query: { enabled: bountyId >= BigInt(0) }

## Problème 9 — Uint8Array depuis SharedArrayBuffer

La fonction crypto.subtle.digest() refuse les SharedArrayBuffer. Quand bytes était un Uint8Array wrapping un SharedArrayBuffer, l'opération échouait.

Correction dans lib/ipfs.ts

// Avant — peut être un SharedArrayBuffer const hashBuffer = await crypto.subtle.digest('SHA-256', bytes) // Après — copie sur ArrayBuffer standard const plain = new Uint8Array(bytes) // garantit ArrayBuffer standard const hashBuffer = await crypto.subtle.digest('SHA-256', plain)

## Problèmes 11-15 — Conflits de dépendances npm

Plusieurs packages manquants ou en mauvaise version causaient des erreurs Module not found au démarrage de Next.js.

Historique des erreurs

Module not found: Package path ./secp256k1 is not exported from @noble/curves Module not found: Package path ./hkdf is not exported from @noble/hashes Module not found: Can't resolve '@base-org/account' Module not found: Can't resolve '@coinbase/wallet-sdk' Module not found: Can't resolve '@metamask/connect-evm' webpack.cache error: invalid code lengths set

Solution finale — package.json versions fixes

{ "dependencies": { "next": "14.2.35", "react": "^18", "react-dom": "^18", "wagmi": "2.14.16", "viem": "2.21.58", "@tanstack/react-query": "5.62.7", "@noble/curves": "1.6.0", // était 2.0.1 — incompatible "@noble/hashes": "1.6.1" // était version incorrecte } }

Solution fallback webpack dans next.config.mjs

const nextConfig = { webpack: (config) => { config.resolve.fallback = { ...config.resolve.fallback, '@base-org/account': false, } return config }, }

# 4. État Final des Fichiers Sprint 4

## 4.1 lib/abi/ZTBEscrow.abi.ts

ABI complet V4.3 construit depuis CONTEXT.md. Contient toutes les fonctions, events et types nécessaires.

•  createBounty — 14 paramètres incluant dual bitmap, FinancialConfig, mode STRICT/RELAXED

•  commitProof — avec value ETH (stake)

•  submitProof — avec payloadLength pour calcul stake anti-DoS

•  bounties — lecture d'un bounty par ID — 17 champs de retour

•  computeRequiredStake — calcul on-chain du stake requis

•  nextId, activeCommitter, commitDeadline — lectures utilitaires

•  ExploitProven, BountyCreated — deux events

•  Types exportés : Domain, VerificationMode, BountyState

•  Constantes exportées : BASE_STAKE_ETH, STEP_PENALTY_ETH, PROOFS_OPEN_DELAY

## 4.2 hooks/useZTBContract.ts

Hooks wagmi pour toutes les interactions avec le contrat.

•  useZTBContract() — hook principal avec createBounty, commitProof, submitProof

•  computeCommitment() — keccak256(address || sha256(payload) || nonce) — INV-9

•  computeStake() — BASE * 2^n + penalty — INV-10

•  useBounty(id) — lecture d'un bounty

•  useTotalBounties() — nombre total de bounties

•  useRequiredStake() — stake requis on-chain

•  useActiveCommitter() — committer actif d'un bounty

•  useCommitDeadline() — deadline du commit

•  useExploitProvenEvent() — écoute l'événement ExploitProven

## 4.3 lib/ipfs.ts

Stub fonctionnel — les fonctions de calcul SHA-256 sont opérationnelles, l'upload IPFS est un placeholder à connecter à Pinata ou web3.storage.

•  computeFileCID(file) — SHA-256 d'un fichier → format 0x...

•  computeBytesCID(bytes) — SHA-256 de bytes bruts → format 0x...

•  uploadWASM(file) — stub à implémenter

•  uploadDualBitmap(a, b) — stub à implémenter

## 4.4 app/sponsor/page.tsx

Interface sponsor complète avec 7 étapes linéaires.

•  Étape 1 — Connexion MetaMask avec détection réseau Sepolia

•  Étape 2 — Upload WASM instrumenté + calcul CIDv1 automatique

•  Étape 3 — Upload dual bitmap A + B avec barres de couverture (seuil 20%)

•  Étape 4 — Choix domaine FINANCIAL/ACCESS/GENERAL + FinancialConfig si FINANCIAL

•  Étape 5 — Génération clé ECIES secp256k1 + téléchargement clé privée

•  Étape 6 — Récompense USDT + rewardFloor automatique à 70% si RELAXED

•  Étape 7 — Récapitulatif + bouton createBounty() + statut Tx + lien Etherscan

# 5. Prochaine Étape — app/hacker/page.tsx

L'interface hacker est la dernière grande tâche du Sprint 4. Elle permet à un hacker de consulter les bounties, vérifier le CID, engager son stake et soumettre sa preuve.

## 5.1 Sections à implémenter

1.  Liste des bounties ACTIVE — lire nextId on-chain, afficher domaine/mode/reward/couverture A+B

2.  Vérification CID — comparer SHA256(WASM local) avec CID on-chain

3.  Calcul stake — afficher BASE_STAKE * 2^n + pénalité longueur

4.  Commit — keccak256(address || sha256(payload) || nonce) + commitProof()

5.  Countdown proofsOpenAt — 96h après création

6.  Submit proof — receipt Groth16 + payload chiffré ECIES + submitProof()

7.  Résultat — afficher USDT reçus si succès

## 5.2 En attente de l'équipe

⚠️  NEXT_PUBLIC_ESCROW_ADDRESS — Ammar doit déployer ZTBEscrow.sol sur Sepolia

⚠️  PROOF_IMAGE_ID — Youssef doit livrer le Guest de preuve (Sprint 2)

⚠️  Receipt Groth16 — le format exact dépend du Guest de preuve de Youssef

💡  Le frontend peut être développé avec des mocks jusqu'à réception des livrables Youssef et Ammar.

ZTB V4.3 Final — EMSI 2025/2026 — Zouhair Elghouate — Sprint 4 en cours